רעיון מעולה. יצירת פרוטוטיפ ראשוני ב-HTML (במקום או בנוסף לפיגמה) היא שיטה מצוינת, במיוחד למוצר שמבוסס על חווית משתמש ייחודית (כמו דיבור וסריקה). זה מאפשר להרגיש את ה"זרימה" של האפליקציה על מסך אמיתי (או בטלפון) עוד לפני שכותבים שורה אחת של קוד Backend.

כדי לעבוד ברמה המקצועית ביותר ולבנות בסיס חזק, נחלק את שלב ההכנה הזה לשני חלקים ברורים: תוכנית עבודה מפורטת (Milestones) וארכיטקטורת מסכים (UI Wireframe) שתוביל אותנו ישירות לכתיבת ה-HTML הפרוטוטייפי.

1. תוכנית עבודה מקצועית לפיתוח ה-MVP

תוכנית זו בנויה בשיטת Agile, המבטיחה שכל שלב נשען על קוד עובד ונבדק.

מילסטון 1: אפיון סופי ופרוטוטיפ ויזואלי (שבוע 1)

- תוצר: פרוטוטיפ HTML/CSS (רספונסיבי למובייל) שמציג את מסכי המפתח, כולל כפתור הקלטה דמי וסימולציה של העלאת קבלה.

- מטרה: נעילת ה-User Experience (UX) והבנה מדויקת של תתי-המסכים הנדרשים.

מילסטון 2: הקמת תשתית ו-DB Schema (שבוע 2)

- תוצר: בסיס נתונים PostgreSQL פעיל (מקומי או בענן), הגדרת טבלאות (Users, Receipts, Expenses, Reminders) ויצירת שרת Node.js בסיסי עם ניתובים (Controllers).

- מטרה: בסיס נתונים יציב ומאובטח המותאם לשמירת המידע שהמשתמש יזין.

מילסטון 3: פיתוח ה-AI Engine (שבוע 3)

- תוצר: חיבור ה-Backend ל-OpenAI API (Whisper לתמלול הודעות קוליות, ו-GPT-4o Vision לניתוח קבלות). כתיבת הלוגיקה ב-Controllers שמפרקת את הטקסט/תמונה ל-JSON מובנה ומעדכנת את ה-DB.

- מטרה: הוכחת היתרון הטכנולוגי המרכזי של האפליקציה (הזנה באפס מאמץ).

מילסטון 4: פיתוח ה-Frontend במובייל (שבועות 4-5)

- תוצר: אפליקציית React Native מתפקדת שמחוברת ל-Backend שפיתחנו.

- מטרה: חיבור המצלמה והמיקרופון של המכשיר האמיתי למערכת ה-AI.

מילסטון 5: בדיקות (QA) והשקה ראשונית (שבוע 6)

- תוצר: גרסת בטא סגורה (TestFlight / Google Play Console) לבדיקה עצמית ומשתמשים קרובים.

2. ארכיטקטורת מסכים (Wireframe) לפרוטוטיפ ה-HTML

לפני שנכתוב את ה-HTML, אלו 4 המסכים המרכזיים שנממש בפרוטוטיפ כדי לבדוק את היתרון של האפליקציה:

- מסך Onboarding מודולרי:

  - כותרת: "מה תרצה ש-Daily תנהל עבורך היום?"

  - גריד של קוביות גדולות (Checkboxes מעוצבים): [ ] קניות לבית, [ ] ביטוחי רכב, [ ] תורים ורפואה, [ ] מעקב הוצאות.

  - כפתור: "בוא נתחיל" (דינמי לפי מה שנבחר).

- מסך הבית (Dashboard) - הלב של האפליקציה:

  - במרכז התחתון (נגיש לאגודל): כפתור מיקרופון ענק וצף (Floating Action Button) להזנה קולית מיידית, ולצידו כפתור קטן של מצלמה לקבלות.

  - בחלק העליון: "התראות פרואקטיביות" (למשל: קוביה אדומה - "ביטוח הרכב מסתיים בעוד 30 יום. לחץ להשוואה").

  - למטה: תקציר יומי (הוצאות החודש, המוצר הבא שעלול להגמר).

- מסך ניהול קניות חכם:

  - רשימת קניות אוטומטית שהמערכת יצרה לבד ("מוצרים שסביר להניח שחסרים לך").

  - היסטוריית קבלות שנסרקו עם חיווי סטטוס (מעובד / בטיפול).

- מסך ביטוחים וטפסים:

  - תצוגה של הפוליסה הנוכחית ותאריך התפוגה שלה בחילוץ אוטומטי.

  - אזור "הצעות חסכון" שמציג השוואת מחירים (למשל: חברת X מציעה לך את אותו כיסוי ב-15% פחות).

איך נתקדם עכשיו?

אני מציע שנרים את ה-HTML Prototype של מסך הבית ומסך ה-Onboarding כבר עכשיו.

נוכל לכתוב קוד HTML יחיד, נקי ומעוצב (עם CSS מובנה מותאם למובייל, למשל בעזרת Tailwind CSS ב-CDN כדי שזה ייראה מודרני ויפה בלי להסתבך עם קבצים), שתוכל להריץ ישירות בדפדפן בטלפון שלך כדי לראות איך זה מרגיש ביד.

להתחיל לכתוב את קוד ה-HTML של הפרוטוטיפ, או שנרחיב קודם נקודה מסוימת באפיון המסכים?